## Slide 1
VIEWER'S GUIDE
全体工程表
使い方ガイド
ログアウト状態（閲覧者）でできること
目次
画面の構成と各エリアの役割
独自マーク凡例（アイコンの意味）
表示切替・フィルター・検索の使い方
工事一覧とリソース機能の活用
リアルタイム更新通知の仕組み
編集者との機能の違い（比較表）
1 / 11
グリッドと追加機能

## Slide 2
画面構成の概要
① ヘッダーパネル（上部）
各種ボタン・フィルター操作エリア
② 工事一覧
No.3001 ○○電機
No.3002 △△産業
No.3003 □□工業
No.3004 ××機械
No.3005 ◎◎化工
← クリックで強調表示
③ ガントチャートエリア（右メイン）
工程
タスク
4/28
5/5
5/12
5/19
5/26
設計
基本設計
製管
部材調達
組立
機械組立
🚚
部品送り
●
外観検査
▲
客先立会
◆
出荷会議
★
工場出荷
2 / 11

## Slide 3
独自マーク凡例
マーク凡例
🚚
部品送り開始日
各部品が出荷元から送り出される開始日
●
外観検査
製品の外観・仕上がりをチェックする日
▲
客先立会
お客様が立ち会う検査・確認の日程
◆
出荷確認会議
工場出荷前の最終確認会議の実施日
★
工場出荷
製品が工場から出荷される予定日
3 / 11

## Slide 4
表示の切り替え方
🔄
表示リセット
オレンジ色のボタン。 すべてのフィルターと表示設定を 初期状態に戻します。
📊
工程別 / 機械別
タスクの並び順を切り替えます。 工程別：部署ごとに整理 機械別：機械単位でグループ化
📅
日単位 / 週単位
チャートのスケールを変更します。 日単位：細かい日程を確認 週単位：全体の流れを把握
⏩
今日へ移動
チャートを今日の日付まで 自動スクロールします。 現在の進捗確認に便利です。
4 / 11

## Slide 5
フィルター・検索機能
部署別フィルタ（プルダウン）
特定の部署のタスクだけを絞り込んで表示できます。
営業
設計
製管
組立
電装
品証
操業
電技
明石
▲ 選択すると対象部署のみ表示 / 「全部署」でリセット
検索フィルター（🔍 検索ボタン）
上部の「🔍 検索」ボタンをクリックするとパネルが開きます。
🔧
機械検索
機械名のキーワードで絞り込み
📝
タスク検索
タスク名のキーワードで絞り込み
👤
担当検索
担当者名で絞り込み
⚠️
担当未定
担当が未設定のタスクのみ表示
5 / 11

## Slide 6
工事一覧（左サイドバー）の使い方
工事一覧
▶ すべて
2000番台
その他
3001
○○電機 搬送装置
3002
△△産業 加工ライン
2001
□□工業 特注機
2002
××精機 自動化
3003
◎◎化工 充填機
2003
▽▽機械 搬送機
操作方法と使い方のポイント
①
工事番号フィルター
「▼」ボタンをクリックするとグループフィルターが 開きます。 ・すべて ・2000番台 ・その他
②
工事名をクリック
工事名をクリックすると、その工事に関連する タスクがガントチャートで強調表示されます。
③
タイトルをクリック
"工事一覧"のタイトル文字をクリックすると フィルターが全解除されます（リセット）。
6 / 11
💬 マウスをかざすと客先名・工事名が表示

## Slide 7
リソース機能
📊
部署別リソース
プルダウンから部署を選択すると、 画面下部にリソースパネルが表示されます。 担当者ごとの業務量・稼働状況を タイムライン形式で確認できます。
🏭
組立場所
「組立場所」ボタンをクリックすると、 組立エリア（場所）ごとに 機械の配置状況を確認できます。 作業スペースの管理に活用できます。
✈️
出張予定
「出張予定」ボタンをクリックすると、 担当者の出張スケジュールが ガントチャートに表示されます。 不在期間の確認に役立ちます。
7 / 11

## Slide 8
更新通知について（リアルタイム自動更新）
✏️
1
編集者が 工程表を更新
→
🔄
2
サーバーに 自動保存
→
🔔
3
閲覧者の画面に 通知バナー表示
→
✅
4
最新の工程表が 自動反映
🔔 工程表が更新されました
× 閉じる
← 実際に表示されるバナーのイメージ（3秒後に自動消去）
✓
ページを開いたままでも最新情報が自動反映されます（手動更新不要）
✓
通知バナーは5秒後に自動で消えます
✓
編集者が「公開」ボタンを押したときに更新が通知されます（Supabase Realtimeによる即時通知）
8 / 11

## Slide 9
更新履歴の確認
操作手順
1
画面右上の「📋 更新履歴」ボタンをクリックします
2
モーダルウィンドウが開き、過去1ヶ月の変更履歴が一覧表示されます
3
変更日時・工事番号・機械・ユニット・タスク名・変更箇所・変更元・変更者を確認できます
4
モーダル外をクリックするか、右上の「✕」で閉じます
更新履歴ウィンドウのイメージ
日時
工事番号
変更内容
4/28 14:30
3001
組立工程 開始日を5/10→5/8に変更
4/27 10:15
2001
設計工程 担当を田中→佐藤に変更
4/26 16:42
3002
品証工程 完了日を5/20→5/18に変更
4/25 9:00
2002
製管工程 新規タスク「部材発注」追加
4/24 11:30
3001
客先立会マークを5/15に設定
4/23 15:20
3003
出荷確認会議マークを5/25に設定
9 / 11

## Slide 10
機能比較 ― 閲覧者（未ログイン） vs 編集者（ログイン済）―
機能
閲覧者（未ログイン）
編集者（ログイン済）
ガントチャートの閲覧
✅
✅
フィルター・検索
✅
✅
更新履歴の確認
✅
✅
リソースパネルの表示
✅
✅
更新通知バナーの受信
✅
❌ （編集者は常に最新）
新規受注の登録
❌
✅
タスクの編集・削除
❌
✅
工程表の更新（公開）
❌
✅
完了済み工事の管理
❌
✅
閲覧専用でも、十分な情報確認が可能です。編集が必要な場合はログインしてください。
11 / 11

## Slide 11
グリッドと追加機能
💬
ホバーで吹き出し表示
工事一覧にマウスをかざすと
客先名と工事名が右側に
吹き出しで表示されます。
?
使い方ガイドボタン
右上「？使い方ガイド」クリックで
各UIボタンの説明がハイライト
表示されます。
背景クリックで閉じます。
🔍
詳細工程表を開く
グリッドの見出し行
「長納期品手配」
「出図＆部品手配」
に表示されるボタン。
クリックで詳細工程表を
別タブで開きます。
📋
グリッドの階層構造
グリッド左側の表は2段階構造。
見出し行（工番・機械名）の
配下に各工程タスクが並びます。
▶クリックで折りたたみ・
展開できます。
11 / 11